BÁO CÁO LAB - MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB NÂNG CAO

Lab: 08	Từ ngày: 27/10/2026	đến ngày: 30/10/2026

MSSV: 2314291	Họ và tên: Đoàn Hồng Tiến

Nhóm: 20

Công việc:

| STT | Công việc được giao | Liên kết đến github branch | Tiến độ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JSON-LD Recipe, BreadcrumbList, WebSite + SearchAction (NFR-SEO-001, MT-24) Đã hoàn thành: - lib/seo/recipe-json-ld.ts: buildRecipeJsonLd đủ name, description, image (URL tuyệt đối), author, datePublished, prepTime/cookTime/totalTime (ISO 8601), recipeYield, recipeIngredient, recipeInstructions (HowToStep có url #buoc-n), NutritionInformation; không có aggregateRating (MT-24). - serializeJsonLd thoát ký tự < thành \u003c chống XSS; component JsonLd gắn vào trang chi tiết, danh mục và trang chủ. - 30 test đơn vị (recipe-json-ld, metadata, sitemap-source, robots) và seo.spec.ts kiểm tra JSON-LD trên trang thật. Chưa hoàn thành: - Chưa chạy Google Rich Results Test (cần URL công khai). | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso8 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/41404e96d4b74a91ab372639423c7014c9169169 | 95% |
| 2 | Metadata, Open Graph, ảnh OG 1200×630, noindex (NFR-SEO-002, MT-37) Đã hoàn thành: - lib/seo/metadata.ts: title ≤ 60 ký tự (cắt theo ranh từ, một hậu tố thương hiệu), description ≤ 160, canonical, Open Graph article, Twitter summary_large_image; /search?q= noindex,follow; nhóm (auth) noindex. - recipes/[slug]/opengraph-image.tsx (runtime edge): nhúng Inter latin + vietnamese để chữ tiếng Việt không vỡ; xác nhận PNG 1200×630. - next.config.ts: htmlLimitedBots để metadata luôn nằm trong <head> (Lighthouse SEO 92 → 100). Chưa hoàn thành: - Chưa kiểm bằng Facebook Sharing Debugger / Zalo (cần URL công khai). | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso8 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/41404e96d4b74a91ab372639423c7014c9169169 | 95% |
| 3 | Sitemap và robots bằng Next.js (NFR-SEO-003, MT-28, MT-48, MT-34) Đã hoàn thành: - app/sitemap.ts lấy GET /recipes/sitemap, revalidate 3600 s đúng TTL Redis; app/robots.ts cho phép /, chặn /dashboard, /auth, /api…, khai báo Sitemap. - Draft/Archived trả 404 và không vào sitemap; E2E request từng URL trong sitemap. - revalidate-ttl.test.ts có ngoại lệ một file cho 3600 kèm test khẳng định đúng giá trị. Chưa hoàn thành: - Chưa kiểm ở domain thật phía sau Nginx. | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso8 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/41404e96d4b74a91ab372639423c7014c9169169 | 95% |
| 4 | Retrofit D-14: ảnh tối ưu qua /media (next/image) Đã hoàn thành: - Bỏ unoptimized mặc định; remotePatterns cho /media/**, MinIO và ảnh Google; thêm sizes (GRID_IMAGE_SIZES) và priority cho thẻ đầu. - Cờ NEXT_PUBLIC_IMAGE_UNOPTIMIZED (Dockerfile, docker-compose, .env.example) cho trường hợp demo. - Đo trên bản production: ảnh đi qua /_next/image, LCP trang chủ 2,35 s. Chưa hoàn thành: - Chưa chạy qua Nginx/MinIO thật; số đo dùng API và ảnh giả lập. | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso8 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/41404e96d4b74a91ab372639423c7014c9169169 | 85% |
| 5 | Responsive 320 / 768 / 1200 px (NFR-USE-001) Đã hoàn thành: - Playwright responsive.spec.ts: 0 px cuộn ngang ở 320/768/1200, lưới 1/2/2/≥3 cột; 15 ảnh chụp trong docs/lab08-dev3/. - FilterPanel: trả focus về nút mở và khóa Tab trong ngăn kéo. Chưa hoàn thành: - Chưa thử trên BrowserStack (iOS, Android) — mới dùng Chromium giả lập viewport. | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso8 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/41404e96d4b74a91ab372639423c7014c9169169 | 90% |
| 6 | WCAG 2.1 AA (NFR-USE-002) Đã hoàn thành: - axe-core: 0 vi phạm ở mọi mức trên 7 route công khai; 0 serious/critical trên 404 và 5 route dashboard (phiên Admin giả lập). - Sửa tương phản chữ trắng trên orange-600 (3,56:1) → orange-700 (5,18:1) ở 13 file; thêm h2 ẩn cho heading-order; prefers-reduced-motion; liên kết Bỏ qua điều hướng và vòng focus được kiểm. - Báo cáo docs/a11y-report.md. Chưa hoàn thành: - Chưa rà thủ công NVDA / VoiceOver. - Trang notFound() từ trang trả khung tạm chưa có lang trước khi hydrate (hành vi Next 15.5.25, sau hydrate đúng lang="vi"). | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso8 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/41404e96d4b74a91ab372639423c7014c9169169 | 90% |
| 7 | Lighthouse CI và Core Web Vitals (NFR-PERF-005) Đã hoàn thành: - lighthouserc.json: 3 lần/URL, ngưỡng LCP ≤ 2500 ms, CLS ≤ 0,1, TBT ≤ 200 ms, JS ≤ 200 KB, a11y và SEO ≥ 0,95. - Kết quả mobile (median): LCP 2,23–2,35 s, CLS 0, TBT 44–79 ms, JS 181–187 KB, Accessibility 100, SEO 100; desktop Performance 100. - Sửa LCP /recipes 2,92 s → 2,30 s bằng cách bỏ loading.tsx bọc cả trang. Báo cáo docs/lighthouse-report.md. Chưa hoàn thành: - Biên an toàn nhỏ (từng lần đo tới 2,71 s); cần đo lại trên stack thật với ảnh thật. | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso8 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/41404e96d4b74a91ab372639423c7014c9169169 | 90% |
| 8 | E2E tìm kiếm (search.spec.ts) và bộ E2E Buổi 8 Đã hoàn thành: - search.spec.ts: tìm từ trang chủ, trang /search, trạng thái rỗng, noindex khi có q. - Bộ Playwright (a11y, seo, responsive, search): 32 đạt, 4 bỏ qua. Jest: 44 suite / 340 test đạt; lint và typecheck sạch. Chưa hoàn thành: - 4 ca bỏ qua do cần API thật hoặc chờ bộ lọc thời gian /search của Dev 4 (Buổi 7) được merge. - e2e/csp.spec.ts của Dev 1 thất bại với server dựng sẵn + API khác origin, chưa đối chiếu bản gốc. | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso8 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/41404e96d4b74a91ab372639423c7014c9169169 | 90% |
| 9 | Báo cáo Buổi 8 Đã hoàn thành: - docs/seo-report.md, docs/a11y-report.md, docs/lighthouse-report.md và SPEC/BAO_CAO_LAB_08_2314291_DoanHongTien.md (mâu thuẫn, số đo, điểm lệch, cách chạy lại). | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso8 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/41404e96d4b74a91ab372639423c7014c9169169 | 100% |