BÁO CÁO LAB - MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB NÂNG CAO

Lab: 05	Từ ngày: 07/10/2026	đến ngày: 14/10/2026

MSSV: 2314291	Họ và tên: Đoàn Hồng Tiến

Nhóm: 20

Công việc:

| STT | Công việc được giao | Liên kết đến github branch | Tiến độ % |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Ghi hiện trạng Frontend vào frontend/README.md, mục "Kiến trúc Frontend" – KHÔNG khởi tạo lại dự án (xung đột X-9 §3) Đã hoàn thành: - Đối chiếu package.json / tsconfig.json / next.config.ts / postcss.config.mjs rồi ghi: next@15.5.25 App Router, react@19.1.0, TypeScript strict, alias @/* → src/*, Tailwind v4 qua @tailwindcss/postcss, ESLint Airbnb + Prettier, Jest + Testing Library, output: standalone - Ghi bảng cấu trúc src/ (6 thư mục) và bảng quy tắc phụ thuộc; quy tắc cho stores/ ("store chỉ giữ state phía client; dữ liệu server thuộc TanStack Query") cũng có file stores/README.md Chưa hoàn thành: - Kế hoạch ghi "Playwright" đã có: thực tế chỉ có gói @playwright/test và script npm run e2e, CHƯA có playwright.config.* và thư mục e2e/ → README ghi đúng như vậy, không ghi sai thành "đã cấu hình" | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso5 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/95affc8 | 100% |
| A2 | Chuẩn hóa thư mục: components/ui → components/shared, tạo hooks/, stores/ Đã hoàn thành: - git mv FormField, ImageUploader (+ test), Pagination, RecipeGridSkeleton từ components/ui/ sang components/shared/ và sửa 10 file import; components/ui/ để trống (.gitkeep) cho shadcn ở Buổi 6 - hooks/use-debounced-value.ts – tách từ SearchBar (debounce 300 ms; thêm kiểm tra giá trị đã debounce còn là chữ đang hiển thị để back/forward không ghi đè URL bằng chữ cũ) - hooks/use-media-query.ts (useSyncExternalStore) – FilterPanel dùng để tự đóng drawer khi cửa sổ lên ≥ lg - stores/README.md ghi quy tắc; store đầu tiên (auth-store) thuộc Buổi 6 – Dev 1 | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso5 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/95affc8 | 100% |
| A3 | ESLint import/no-restricted-paths chặn import sai chiều giữa các thư mục Đã hoàn thành: - Thêm 4 zone vào .eslintrc.json đúng bảng của kế hoạch: types/ không import thư mục khác; lib/ không import app, components, features, hooks, stores; components/ui/ không import app, features, stores; features, components, hooks, stores không import app/ - Kiểm chứng: tạo lib/_wrong-direction.ts import @/features/categories/api → ESLint báo "Unexpected path … imported in restricted zone"; đã xóa file thử - Quy tắc còn bắt được lỗi thật khi tôi để helper test trong lib/ cho types/ import → chuyển helper vào types/ | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso5 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/95affc8 | 100% |
| A4 | Hoàn thiện types/category.ts và types/search.ts (chuyển hằng số/kiểu từ features/recipes/search-params.ts) Đã hoàn thành: - Gộp commit nền b9acca2 của Dev 4 (hai file do Dev 4 tách sẵn) rồi sửa trên chính các file đó, không tạo mới; xử lý xung đột ở SiteHeader, RecipeCard, types/api.ts, hai api.ts - types/search.ts: SORT_FIELDS/SortBy, SORT_ORDERS/SortOrder, DEFAULT_SORT_BY/ORDER, DEFAULT_PAGE_SIZE=12, MAX_PAGE_SIZE=50, MIN_SEARCH_LENGTH=2, DIFFICULTIES, RecipeListParams, RecipeSearchParams, RecipeSearchHit/RecipeSearchResult, RecipeQueryState; logic parse URL ở lại features/recipes/search-params.ts - types/category.ts: thêm CategoryDetailParams, CATEGORY_LIMITS (khớp CategoryLimits), CreateCategoryRequest/UpdateCategoryRequest; admin-api.ts và CategoryFormDialog dùng lại kiểu này thay cho CategoryPayload cục bộ - Đổi tên SortField → SortBy theo kế hoạch; cập nhật mọi nơi import Chưa hoàn thành: - Điểm lệch so với kế hoạch: kế hoạch ghi RecipeSearchResult = PagedResult<RecipeSummary>, nhưng backend (RecipeSearchResultDto) và SRS §8.3 trả thêm relevanceScore cho từng phần tử → dùng RecipeSearchHit = RecipeSummary + relevanceScore, RecipeSearchResult = PagedResult<RecipeSearchHit> | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso5 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/976ba56 (gộp b9acca2) Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/95affc8 | 100% |
| A5 | Kiểm thử hợp đồng category-contract.test.ts, search-contract.test.ts; typecheck/lint/test/build xanh Đã hoàn thành: - types/__tests__/category-contract.test.ts, search-contract.test.ts: satisfies Record<keyof T, true> + so khóa với DTO backend (CategoryDto, CategoryRefDto, CategoryDetailDto, RecipeSummaryDto, RecipeSearchResultDto), whitelist SortMapper, mặc định 12/50, CategoryLimits - Thử đổi: thêm một khóa thừa vào bảng Category → test đỏ - npm run typecheck, npm run lint, npm test (127/127), npm run build đều xanh Chưa hoàn thành: - docs/api/openapi.v1.json (ảnh chụp của Dev 2) CHƯA có trong repo → helper so với openapi nếu file tồn tại, nếu không thì đọc trực tiếp khai báo record C# trong backend/; không có nguồn nào thì test tự bỏ qua. Khi Dev 2 đưa file vào, test tự chuyển sang so với file đó - npm run build trong môi trường đo của tôi không tải được Google Fonts (Inter): build xanh khi thay tạm font bằng giá trị rỗng trong BẢN SAO ở thư mục tạm; code trong repo không đổi. Cần chạy lại build thật (Docker) trên máy dev | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso5 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/95affc8 | 100% |
| B1 | Migration B5_Search_CompositeIndexes — 3 composite index (SRS §7.2, NFR-PERF-004) Đã hoàn thành: - Tạo IDX_Recipe_List (IsDeleted, Status, PublishedAt DESC), IDX_Recipe_ByCategory (Status, CategoryId, PublishedAt DESC), IDX_Recipe_CookTime (Status, CookTimeMinutes); Down xóa cả ba - Khai báo tương ứng trong RecipeConfiguration và cập nhật CulinaryBlogDbContextModelSnapshot - Kiểm chứng: áp dụng đủ migration B1 → B5 trên database trống PostgreSQL 16; HasPendingModelChanges() = False - Không tạo index dự phòng (Status, CreatedAt DESC) vì truy vấn createdAt desc đã Index Scan nhờ IDX_Recipe_CreatedAt | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso5 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/bd9c0f7 | 100% |
| B2 | PerformanceSeeder — bộ dữ liệu ≥ 10.000 công thức để đo hiệu năng Đã hoàn thành: - PerformanceSeeder + PerformanceSeedOptions (PerformanceSeed:Enabled mặc định false, RecipeCount 10.000), chạy sau DatabaseSeeder trong Program.cs - Idempotent theo slug perf-…, ghi theo lô 1.000, ~85% Published, Bogus seed cố định - Kiểm chứng: chạy qua API thật tạo 10.000 công thức (tổng 10.100, 8.523 Published) | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso5 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/bd9c0f7 | 100% |
| B3 | EXPLAIN ANALYZE chứng minh Index Scan (NFR-PERF-004) — docs/explain-analyze-b5.md Đã hoàn thành: - Lấy SQL thật của EF Core từ log khi gọi 6 endpoint (/recipes, lọc danh mục, maxCookTime, sort, /recipes/search, /categories/{slug}); đo 10 truy vấn trước/sau B5 - Trước B5 có 3 truy vấn Seq Scan (COUNT tổng, lọc maxCookTime); sau B5 không còn Seq Scan nào trên Recipes, cả 3 index mới đều được dùng - Truy vấn trang 1 khớp index nhanh hơn ~6–15 lần (ví dụ maxCookTime + cookTime: 3,13 ms → 0,20 ms) - docs/explain-analyze-b5.sql chạy lại được trên docker compose của nhóm Chưa hoàn thành: - Số đo lấy trên PostgreSQL 16 chạy trực tiếp (cùng schema, dữ liệu, SQL của dự án), chưa chạy lại trong container docker compose | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso5 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commits/2314291_DoanHongTien_buoiso5 | 95% |
| B4 | Giao diện tìm kiếm FR-SRCH-001: SearchBar trên header + trang /search Đã hoàn thành: - SearchBar: Enter → /search?q=; trên /search tự cập nhật sau 300 ms ngừng gõ (router.replace, giữ bộ lọc); dưới 2 ký tự không gọi API - Trang /search SSR: tô sáng từ khóa không dấu theo đầu từ, nhắc khi q < 2 ký tự, empty state có gợi ý; lọc danh mục + độ khó theo SRS §8.3 - Kiểm bằng trình duyệt thật: debounce phát đúng 1 request ~300 ms sau phím cuối | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso5 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/bd9c0f7 | 100% |
| B5 | Bộ lọc, sắp xếp, phân trang đồng bộ URL (FR-SRCH-002/003/004) dùng chung cho /recipes, /search, /categories/[slug] Đã hoàn thành: - search-params.ts: đọc/ghi toàn bộ trạng thái trên searchParams, bỏ giá trị mặc định khỏi URL, đổi lọc/sắp xếp thì về trang 1, giá trị sai về mặc định - FilterPanel (5 bộ lọc, drawer trên mobile, badge số bộ lọc), SortSelect (sortBy/sortOrder), Pagination qua buildHref - /categories/[slug] chỉ có sắp xếp + phân trang theo SRS §8.2, Data Cache revalidate 120 (SRS §5.1) - Kiểm bằng trình duyệt thật: áp dụng/xóa lọc, trang 2, Back/Forward/Reload giữ trạng thái, drawer 390 px mở/đóng bằng Escape | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso5 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/bd9c0f7 | 100% |
| B6 | Retrofit D-10 phía FE: bỏ sort=-field, dùng sortBy/sortOrder Đã hoàn thành: - Xóa toSortParams và sort=-createdAt; RecipeListParams dùng sortBy/sortOrder (whitelist 5 cột, mặc định createdAt desc) - Kiểm chứng: URL ?sortBy=title&sortOrder=asc, không còn tham số sort; API vẫn trả 400 cho sortBy=password | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso5 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commit/bd9c0f7 | 100% |
| B7 | Test và kiểm chứng (Definition of Done) Đã hoàn thành: - dotnet build 0 warning; unit/architecture test 64 + 91 + 18 đạt - Toàn bộ solution chạy trên Docker thật (PostgreSQL, Redis, MinIO): 319/319 test đạt, 0 lỗi, 0 bỏ qua - Frontend: tsc, eslint sạch; jest 127/127 đạt (sau phần A); 23 kịch bản trình duyệt (Playwright) đạt - Báo cáo Lab 05 (.md + .docx) Chưa hoàn thành: - Gộp vào develop theo thứ tự Dev 4 → Dev 1 → Dev 3 → Dev 2 (§2.4) – bước của nhóm | https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/tree/2314291_DoanHongTien_buoiso5 Commit: https://github.com/ThangThieng/Phat_trien_ung_dung_web_nang_cao/commits/2314291_DoanHongTien_buoiso5 | 100% |